- 娄底经开区创业大厦停车场充电设施设计、采购及安装工程合同

工 程 名 称：娄底经开区创业大厦停车场充电设施设计、采购及安装工程

发包人（全称）： 娄底市开元房地产开发有限公司

承包人（全称）：

签 订 日 期：   年   月   日

发包人： 娄底市开元房地产开发有限公司   （以下简称甲方）

承包人：                                （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、投标邀请书及其他有关法律、法规的要求，并结合本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就娄底经开区创业大厦停车场充电设施设计、采购及安装工程事项协商一致订立本合同，达成条款如下：

一、项目概况：

1、项目名称：娄底经开区创业大厦停车场充电设施设计、采购及安装工程；

2、项目地址：娄底市娄星区新星北路 978 号；

3、现场施工条件：满足施工条件；

4、资金来源：甲方自筹。

二、本合同施工范围：

本工程为娄底经开区创业大厦充电设施工程，主要内容包括为办公楼后坪公共停车位建设18台7kW智能有序交流充电桩及1套智能电源分支箱，对现场18个公共停车位进行全覆盖等工作内容。

三、合同工期：

1、合同工期：工程进场时间以甲方通知时间为准，通知进场施工后10天内完工。除甲方原因或不可抗力引起的工期延误给予签证外，其余一律不予顺延。

四、质量标准：

（1）满足国家规范要求，达到合格工程标准。

五、合同价格

本工程合同含税价    元 （大写：   ），适用税率9%，总价包干。乙方需提供9%增值税专用发票。总价包干价款中包含但不限于设计费、人工费、材料费、机械使用费、材料的检验检测费、水电费、施工配套、配合费、安全文明施工措施费、其他措施费、企业管理费、利润、税金、人工、设备材料、机械价格变动与规费税费变动风险费、交叉施工、赶工、误工、待工及夜间作业增加费用、验收、人员保险费等所有责任与费用。

（1）乙方按照承包范围及材料设备的要求、工程施工技术的要求等一次包定，结算时不做任何调整，乙方也不得以任何理由提出结算调整的要求。

（2）包干总价是根据甲方工程量清单并结合现场实际情况确定的，承包范围内约定的工作内容为施工图纸中有表述的全部工作内容（即使并不明确），乙方均按本合同总价一次包定，在完成承包范围内工程时不得以任何理由提出结算调整的要求。

（3）属于承包范围、合同和施工图纸内的工作内容，但乙方在附件《工程量清单》中未列的项目，视为已包含在本合同总价中；

（4）如按图施工工程量或现场实际工程量与附件《工程量清单》中的工程量有差异，则差异部分视为已包含在附件《工程量清单》包干总价中；

六、合同价款的支付方式

工程完工后10天内支付到合同金额的70%，工程经审计结算后15天内支付到结算金额的97%，剩余[3％]作为质量保修金，2年后无质量问题后支付。

七、各方权利及义务：

1、甲方的权利及义务：

（1）负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收。

（2）按合同约定组织工程验收。

（3）按合同的约定及时支付工程款。

2、乙方的权利及义务：

（1）乙方负责安装，成品及工具的现场保管、施工水电费用。

（2）按甲方要求进场施工，并提前组织好采购、运输、保护等工作，主动配合总承包、施工单位正常生产要求，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理责任内的其他各项事宜。

（3）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

（4）按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员的安全，负责现场设施和成品的保护工作。

（5）接受甲方及监理单位的监督和管理与施工协调。

（6）参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料归口主体单位配合验收，编制工程结算。

（7）配合、接受半成品、成品及中间验收、竣工验收工作。

（8）文明施工，完工后立即清运垃圾（运离本工程范围），做到完工场清。

（9）乙方应配备具有上岗资质的安全员，须严格遵守娄底市有关安全文明施工的规定，保证现场的安全文明施工及垃圾处理，做好安全防护工作。施工中发生的一切安全及质量事故，均由乙方承担全部责任。

(10) 乙方委托      电话：        为现场负责人，负责乙方的施工组织管理及现场协调工作。

八、质量与验收

1、乙方在施工、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或等同于或高于现行国家标准，应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

2、甲方有权对进场的材料、构件进行现场随机抽检，若抽检结果不合格，则认定该批次材料、构件不合格，由乙方承担检测费用及由此造成的全部责任和损失。

3、乙方应对自身产产品进行必要和足够的保护，如因保护不当而造成的成品、半成品、设备设施损坏，由乙方自行承担损失，甲方不支持乙方的任何索赔。因乙方管理和施工原因造成产品的损坏，乙方应予以免费更换。

4、双方不得以任何理由影响工程进度及后期的配合，若对甲方的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

5、乙方在完成合同约定的工作内容并自检合格后，可向甲方申请工程验收。甲方按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

九、施工安全保证措施

1、安全文明施工，杜绝事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有责任与损失。

2、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。

3、认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

4、服从甲方在安全生产、文明施工方面的管理，并积极配合。

5、乙方保证：为一切进入本合同工程施工现场的管理人员、施工人员办理意外伤害保险。乙方人员如有意外事故，责任与费用均由乙方全部承担。

十、质保期

质保期两年，按国家规范，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

十一、争议与违约责任：

1、违约

（1）产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品（以合格产品价格计算）的价款的[ 20％]向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的责任。

（2）工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格（以甲方书面确认为准），乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

（3）工程延误：因乙方原因造成工期延误的，每延误一天罚款800元。

（4）付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则按应付未付金额的中国人民银行同期同类贷款基准利率向乙方支付逾期付款违约金。

2、争议

（1）合同履行过程中产生争议，各方应友好协商解决，协商不成提交项目所在地人民法院诉讼解决。

（2）对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

十二、合同份数与生效

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。经双方代表签字并盖章后生效。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法人/委托代理人：                   法人/委托代理人：

日期：    年    月   日             日期：    年    月   日